## Slide 1: UNIRAIL Soutenance individuelle
Bloc 2 : Déployer l’infrastructure système et réseau
Etudiant : Bernois Damien
Bernois Damien
1 / 23

## Slide 2: Contexte
Depuis 2014, trois entreprises leaders du domaine de la voie ferrée s’unissent en un groupe national et créent un centre de gestion, UNIRAIL.
L’objet de ce projet concerne la migration du centre de gestion vers un nouveau site, comprenant la gestion de ce dernier, ainsi que le déploiement de son infrastructure.
2 / 23
AFRAIL couvre l’entretien des voies ferrées du réseau français de chemin de fer.
SPRAIL est spécialisé dans la soudure ferroviaire.
TPRAIL englobe la création et le renouvellement des ballasts sur l’ensemble du territoire.

## Slide 3
SOMMAIRE
ANALYSE DES RISQUES
PILOTAGE
PLAN SYSTEME
PLAN RESEAU
EXIGENCES DU CLIENT
3 / 23

## Slide 4: 1. ANALYSE DES RISQUES
4 / 23
Nom | Type | Description
R1 | Sécurité | Failles de sécurité, mauvaise configuration des serveurs et équipements, accès trop permissifs.
R4 | Organisation | Retard sur les délais et les jalons.
R7 | Prise en main | Mauvaise prise en main des nouveaux services par les utilisateurs, manque de formation et informations.
Notes: Etude en amont afin de les éviter

## Slide 5: 2. PILOTAGE : KPI et indicateur de suivi
5 / 23
Suivi :
Suivi des coûts
Suivi de l’avancement des étapes
Suivi des risques et niveaux de priorités des tâches
Suivi de la disponibilité des parties prenantes
Performance :
Résultats de la recette de tests
Bon fonctionnement de la mise en place
Satisfaction des parties prenantes
Plus-value en termes d’efficacité et de performance
Retour sur investissement (ROI) du projet
Notes: KPI = indicateur de performance 100% de la recette de tests conforme Satisfaction >80% suite à un sondage ROI > 20%

## Slide 6: 2. Pilotage : Planning
6 / 23
Notes: Conception/étude du projet : 2 mois Analyse / Préparation / Acquisition des équipements / Installation de la salle serveur

## Slide 7: 2. Pilotage : Planning
7 / 23
Notes: Déployer du projet : 8 mois (comme exiger par le client) Configuration des équipements et services / Documentation / Phase de tests

## Slide 8: 2. Pilotage : Planning
8 / 23
Notes: Clôture et maintenance : 1 mois et sur 1 an Fin du projet Maintenance sur 1 an

## Slide 9: 2. PILotage : budget
9 / 23
Equipements | Humain | Licence /an (renouvellement) | Total
Matériel informatique, équipements réseaux | RH internes participant au projet | Microsoft 365 Business et Sage 100 | 
99 208 € | 192 800 € | 6 151,2 € | 292 008 €

## Slide 10
3. PLAN SYSTÈME
10 / 23
Notes: 1 domaine principal : UNIRAIL 3 sous-domaines : AFRAIL + TPRAIL + SPRAIL

## Slide 11
11 / 23
3. PLAN SYSTÈME
Notes: Infrastructure Active Directory Domaine Groupe OU
GPO

## Slide 12
12 / 23
3. PLAN SYSTÈME
Notes: Infrastructure Active Directory Domaine Groupe OU
GPO

## Slide 13
13 / 23
3. PLAN SYSTÈME
Notes: D’autres WIM pour remplir les exigences du client
MDT pour masterisation d’images WIM
WAPT pour déploiement ressources

## Slide 14
4. PLAN RÉSEAU
14 / 23
Notes: Lab-Test : test recette + préprod IT Management : administrer les équipements sensibles (réseaux + serveurs)

## Slide 15
15 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: Marge pour chaque VLAN, prévois futur agrandissement

## Slide 16
16 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: Stratégie d’attribution des IP par VLAN

## Slide 17
17 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: 2 serveurs physiques dans salle serveur redondance et transfert entre 2 environnement vsphere ESXI : iSCSi

## Slide 18
18 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: SNMPv3 : manager et surveiller avec une couche de sécurité TLS 1.3
HTTP + HTTPS : communication Web et sécurisée SFTP : transfert de fichier sécurisé SMB : accès ressources réseau IPP : envoie de tâches aux imprimantes par serveur impression SQL Server : communication entre serveur Microsoft et client

## Slide 19
19 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: NAT mis en place, mais problème lors du retour de la trame non résolu Décision non encapsulation mais strictement ACL pour communication plus restrictive au plus bas ACL gère le trafic sur L3 n°2 Autre ACL gère le trafic sur L2 n°1 Routeur pare-feu passerelle vers extérieur Non communication entre VLAN hormis VLAN SERVEUR Bail DHCP sur DC1 et DC2 DNS pour ERP sur DC1 et DC2

## Slide 20
20 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: NAT mis en place, mais problème lors du retour de la trame non résolu Décision non encapsulation mais strictement ACL pour communication plus restrictive au plus bas ACL gère le trafic sur L3 n°2 Autre ACL gère le trafic sur L2 n°1 Routeur pare-feu passerelle vers extérieur Non communication entre VLAN hormis VLAN SERVEUR Bail DHCP sur DC1 et DC2 DNS pour ERP sur DC1 et DC2

## Slide 21
21 / 23
4. PLAN RÉSEAU
Notes: X VLAN communique avec X VLAN mais pas Y VLAN ALL VLAN communique avec VLAN SERVEUR LAB communique qu’avec ASR

## Slide 22
22 / 23
5. EXIGENCES DU CLIENT
Notes: Marge pour chaque VLAN, prévois futur agrandissement

## Slide 23
MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE ECOUTE
23 / 23