## Slide 1: Mémoire de fin d’étude Prise en charge du projet de migration vers le nouvel hébergeur cloud
Bernois Damien
1/28
Responsable pédagogique : CHAHINE Cendrella
Tuteur de l’entreprise : GUICHARD Sylvain
Notes: TEMPS : 25 MIN 5 MIN : PRESENTATION ENTREPRISE 5 MIN : PROJET PRO

## Slide 2
SOMMAIRE
2/28
7. PROJET PROFESSIONNEL
2. CONTEXTE DU PROJET
1. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
3. GESTION DU PROJET
4. MÉTHODOLOGIE
5. MISSIONS
6. CONCLUSION

## Slide 3: 1. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
3/28
Organisme public
Gestion des forêts privées françaises
Ministère de la transition écologique
11 CRPF
+450 Agents
Label Bas Carbone
Collaboration avec 7 instituts
Notes: Anciennement ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Collaboration :
ECOFOR : Groupe d’intérêt public Ecosystèmes forestiers
FRANSYLVA : syndicat des propriétaires forestiers
AFORCE : réseau technologique dédié à l’adaptation des forêts au changement climatiques
Label bas carbone : décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018

## Slide 4: 1. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
4/28
1963
Loi « Pisani »
18 CRPF
CNPPF
IDF
2006
2010
Aujourd’hui
CNPF
11 CRPF
Transition écologique
2003
CNPPF
Notes: PISANI (août 1962) : responsabilité du marché agricoles = Etat + Producteurs
IDF : Institut pour le développement forestier

## Slide 5: 1. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
5/28
Prise en charge du projet de migration cloud.
Maintien, évolution, sécurisation de l’environnement cloud.
Administration solution ZTNA.
Support et accompagnement.

## Slide 6
2. CONTEXTE DU PROJET
6/28
Quelle(s) démarche(s) entreprendre afin d’optimiser l’hébergement de notre environnement cloud ?
Économie
Confidentialité, disponibilité, sécurité
Législation et certification
Support et redimension
Notes: Économie : surcoût de l’environnement -> besoin économie
Confidentialité, disponibilité et sécurité : données -> Cloud act, FISA, instabilité politique et financière avec l’Amérique
Législation et certification : cloud souverain de confiance, ISO, Responsabilité écologique
Support et redimension : support 24/7, suivi des coûts, infrastructure revue de zéro (actuelle vieillissante et non documentée)

## Slide 7
7/28
2. CONTEXTE DU PROJET
Instabilité financière et politique actuelle
Perte, indisponibilité et insécurité des données.
Cloud Act
FISA
Surtaxes des services hébergés.
Perte contractuelle.
Notes: FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) : surveillance et collecte d’information physique ou électronique d’équipements américains dans un autre pays (1978)
Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) : Accès aux données hébergées par un service américain dans un autre pays (2018)
Instabilité : décisions politiques et financiers du président américain actuel

## Slide 8: 2. CONTEXTE DU PROJET
8/28

## Slide 9
9/28
2. CONTEXTE DU PROJET
ROI ≥ 50% sur 5 ans
Risques du projet
Manquement de communication
Accès à l’environnement limité
Législation souveraine
Protection des données (certification)
Nouvel environnement, faibles connaissances
Documentation
Respect des délais

## Slide 10: 3. Gestion du projet
10/28
Recette de tests de migration.
Coûts.
Avancement.
Contrôle des risques.
Disponibilité et communication.
Intégrité des données et continuité des services.
Satisfaction des acteurs clés.
Retour sur l’investissement.
Plus-value technique.
Notes: Coûts : % dépassement budget
Avancement : % dépassement délais
Dispo et com : % absentéisme
Recette : % tests effectués et fonctionnels
Intégrité et continuité : % de perte de données et d’indisponibilité des services
Acteurs clés : monté en compétences SDN + questionnaire utilisateurs accès aux services et données
ROI : +50% frais cloud initial /an (+500K€ sur 5 ans)
Plus value technique : + sécurisation + rapidité trafic + suivi support + redondance + journalisation / supervision / automatisation

## Slide 11: 3. Gestion du projet
11/28
R : Réalise la tâche (« Responsible »).
A : Approuve la tâche (« Accountable »).
C : Consulté pour son expertise (« Consulted »).
I : Informé dans l’avancement (« Informed »).

## Slide 12
3. GESTION DU PROJET
12/28

## Slide 13
3. GESTION DU PROJET
13/28

## Slide 14
3. GESTION DU PROJET
14/28

## Slide 15: 3. GESTION DU PROJET
15/28
Coûts humains : 200 000 €
Coûts cloud AWS : 255 000 €
Budget sur 10 mois
Total : 455 000 €
Notes: Coût cloud AWS : direct connect, hébergement volumes de stockage, EC2 (instances), EIP (IP élastique), etc
Coût humain : coût des différentes ressources humaines sur les 10 mois de projet

## Slide 16
16/28
3. GESTION DU PROJET
Notes: Organisation 1 : Avant dérivation GCP -> CEGEDIM
Organisation 2 : Après dérivation GCP -> CEGEDIM

## Slide 17: 5. MÉTHODOLOGIE
17/28
Analyse des risques des processus
Analyse de l’existant
Prévenir les risques et les contraintes des ressources du projet
Avancer cyclique du projet
« Point de contrôle » entre chaque mission
Amélioration continue de la qualité et de l’efficacité

## Slide 18: 6. MISSIONS : cartographie de l’existant
18/28
Schématisation de l’infrastructure
Énumération des composantes
Gestion de l’environnement
Réglementation des accès
Réglementation des filtrages
Conformité des serveurs et stockages
Structuration de l’infrastructure
Notes: Cartographie inexistante, peu connaissance de l’environnement de la part de l’équipe IT

## Slide 19
19/28
6. MISSIONS : UNIFICATION DE L’INFRASTRUCTURE
Procédure de migration interne AWS
Libération des plages réseaux
Notes: Libération des plages d’adresses pour la future infrastructure
Simplification de la migration (centraliser en un point toutes les ressources à migrer)

## Slide 20
6. MISSIONS : OPTIMISATION DE L’EXISTANT
20/28
Tri des instances : 18 supprimées et 13 éteintes
Étude de la solution de sauvegarde AWS et local
Stratégie de gestion d’horaire
Lambda / EventBridge / CloudWatch
Économie maintient instances EC2
Journalisation et rétention des logs
Notes: Lambda : permet d’écrire et exécuter des scripts
EventBridge : planificateur qui relance le script périodiquement
CloudWatch : journalisation, récolte de logs
Rétention des logs de 14j  336 logs
Économie maintient instances EC2 : 2 000 à 3 000€ /mois sur ~6 500€

## Slide 21: 6. MISSIONS : MODÉLISATION INFRASTRUCTURE
21/28

## Slide 22: 6. MISSIONS : PLAN DE MIGRATION (GCP)
22/28
Étude des deux environnements
Étude des solutions de migration
Procédure de migration
Notes: Anciennement ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Collaboration :
ECOFOR : Groupe d’intérêt public Ecosystèmes forestiers
FRANSYLVA : syndicat des propriétaires forestiers
AFORCE : réseau technologique dédié à l’adaptation des forêts au changement climatiques
Label bas carbone : décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018

## Slide 23: 7. Conclusion
23/28
Prise de contact avec le fournisseur Cegedim
Estimation budgétaire
Finalisation contractuelle
Mise en œuvre de la nouvelle infrastructure
Étude et choix de la solution de migration
Mise en œuvre de la migration

## Slide 24: 7. PROJET PROFESSIONNEL
24/28
Enfance
Passion
Baccalauréat Sciences
2019-21
2021-22
Été 2022
Licence Sciences
École 42
2022-24
BTS SIO
2024-25
Bachelor ASR

## Slide 25: 7. PROJET PROFESSIONNEL
25/28
Aujourd’hui
Bachelor ASR
2025-27
Moyen terme
Ingénieur/Architecte
Chef de projet SI
Manager des infrastructures et cybersécurité du SI
Responsable/Directeur SI
Long terme

## Slide 26: 7. PROJET PROFESSIONNEL
26/28
Notes: Estimation personnelle = exhaustive

## Slide 27: 7. PROJET PROFESSIONNEL
27/28
Notes: Estimation personnelle = exhaustive

## Slide 28
MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
ET VOTRE ECOUTE
28/28